內政部營建署

衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程工程

工程採購最有利標評選須知

(序位法，固定價格)

111年5月25日營署工務字第1111109563號函修訂

      - 制定目的

        - 為評選「衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程」工程採購最有利標合於招標文件評選標準之最有利標廠商，特制定本須知。

      - 辦理依據

        - 本須知係依政府採購法（以下簡稱本法）第52條、本法第94條、本法施行細則、採購評選委員會組織準則、採購評選委員會審議規則及最有利標評選辦法等訂定之。

      - 工程企劃書及附件之撰寫

        - 投標廠商提送工程企劃書及附件內容，應依本案工程招標文件載明之工程範圍研擬，以及依下列規定撰寫，並列為契約之一部分。

          - 工程企劃書封面：標題統一為【衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程採購最有利標工程企劃書】。

          - 工程企劃書正本首頁（如附件1）須標示廠商名稱，蓋用廠商及負責人印章，倘投標廠商未蓋用廠商或負責人印章，本機關得洽廠商澄清更正。

- 工程企劃書內容及章節：內容（主文部分）至少涵蓋下列項目，並依評選項目依序撰擬；如工程採購範圍包括其它專業工項時，其內容亦應包括其它專業工項（如建築工程標包含水電工程時，應包括水電工程之內容及其組織人力等）。

| 項次 | 項目 | 工程企劃書建議撰擬重點規定 | 工程企劃書附件檢附文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履約能力及職業安全衛生之過去績效 | (1)近【10】年內完成與本工程規模相當、性質類似之具代表性完工工程實績（含公私部門）。 (2)近5年內依政府採購法第103條列為拒絕往來廠商紀錄、施工查核成績紀錄、公共工程職災件數之情形 (3)5年內本身金質獎（以施工廠商資格得獎為限）、金安獎、安全衛生優良公共工程獎、依營造業法相關規定經複評合格並公告之優良營造業者及其他獎項等獲獎情形 (4)近5年內承攬本署工程標案之履約績效、有無逾期履約或提前完工紀錄、有無減價收受等情形。 (5)近5 年內各機關依「公共工程施工廠商履約情形計分要點」辦理計分結果之紀錄。 | (1)獲獎獎項證明文件 (2)廠商近【10】年具代表性完工工程相關證明文件（如為公共工程應檢附工程結算驗收證明書）。 (3)廠商近5年承攬本署完工工程之工程結算驗收證明書。 |
| 2 | 施工及關鍵課題之規劃 | (1)對本工程之瞭解、各分項工程之施工方法與程序、施工機具、界面整合、進度管理、完工驗收、測試運轉及施工動線等施工規劃。 (2)主要材料及設備安排規劃等。 |  |
| 3 | 各項管理規劃 | (1)品質管理規劃。 (2)環境保護、交通維持、防汛及安全衛生管理規劃(含緊急應變處理)。 |  |
| 4 | 工程專案組織及財務能力 | (1)工程專案組織成員及其學經歷(含專長、責任與專業技術檢定或訓練之證照或合格證書)、相關專業證照及過去承辦案件資歷。 (2)廠商財務狀況，最近1年度淨值與本標公告預算金額比值、流動資產與流動負債比值、總負債金額與淨值比值及最近3年有無退票情形。 | (1)專任工程人員學經歷（含技師證書及受聘證明影本） (2)工地主任學經歷（含訓練之證照或合格證書影本） (3)品質管理人員學經歷（合格證書影本） (4)職業安全衛生管理人員學經歷（含專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本） (5)工程師人員之學經歷(含專長、專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本） (6)上一會計年度或最近一年度財務報告及其所附報表（相關報表須經會計師簽認）。 (7)票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄證明。 |
| 5 | 創意承諾 | (1)投標廠商為本工程所提供之各式創意承諾，例如提升建器材設備等級、促進工程品質、縮短工期、延長保固期限、採用綠色商品....等。 (2)【投標廠商承諾…】。 |  |
| 6 | 廠商企業社會責任(CSR)指標 | (1)為員工加薪 A.近一年內曾替員工普遍性加薪： (A)普遍性加薪，係指事業單位80%以上員工獲得加薪。(B)配合勞動部公告之基本工資依法調升者非屬加薪。 B.於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資 (不含加班費)至少新臺幣（下同）3萬元以上： 給與全職從事本採購案之員工薪資，係指該等員工之平均薪資，包含獎金及額外津貼。 (2)提供員工「工作與生活平衡」措施： 相關措施項目如：友善家庭措施(如育嬰假或侍親假)、友善性別(含多元性別)、友善族群（含對不同族群之友善措施，例如廠商運用多元文化議題辦理內部訓練，藉以提升員工對於多元文化之認知及素養，或超額進用原住民族員工）、友善中高齡者及高齡者、友善身心障礙或弱勢團體人士、員工協助方案、企業托兒、健康促進、彈性工時與工作安排措施（如因家庭照顧或健康因素，提供彈性調整工作時間、地點或內容等）。 (3)辦理綠色採購： 廠商採購綠色產品於環保署「民間企業及團體綠色採購申報平臺」完成申報綠色採購。 | (1)加薪公文或公告、團體協約、勞資會議紀錄、工資清冊等，足以證明事業單位內勞工加薪文件。(調整勞保投保薪資資料非屬證明文件) (2)工資清冊、投標文件內載有人員薪資之報價清單等，足以證明事業單位內勞工薪資文件。 (3)勞動契約、工作規則或公告、團體協約、勞資會議紀錄、員工性別人數及比率文件、進用身心障礙或弱勢團體人士之人數及比率文件、進用中高齡者及高齡者之人數及比率文件、超額進用原住民員工之人數及比率文件，或其他足以證明之文件。 (4)最近一年度於環保署「民間企業及團體綠色採購申報平臺」下載之「綠色採購金額證明文件」。 |

          - 附件封面：標題統一為【衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程採購最有利標工程企劃書附件】。

          - 附件正本首頁請標示廠商名稱，蓋用廠商及負責人印章，倘投標廠商未蓋廠商或負責人印章，本機關得洽廠商澄清更正。並請投標廠商於附件首頁檢附及填列投標廠商評選作業自我檢核審查表，如表一。

          - 工程企劃書以中文撰寫，度量衡單位採公制，計價以新臺幣為準。

      - 工程企劃書及附件之裝訂

          - 工程企劃書及附件應分開裝訂。

          - 工程企劃書及附件之格式、裝訂方式依下列方式辦理：

            - 工程企劃書以橫書直式編排，字體最小為12、段落最小行高18pt，紙張大小採Ａ４規格紙張，僅圖樣得採Ａ３規格紙張（請摺頁為Ａ４規格），以連續編列頁碼方式以不超過【50】頁為原則（不含封面、封底、首頁及目錄），不可分冊，得採雙面印刷（2頁計算）；並採Ａ４直式左側裝訂1式各【17】份（含正本【1】份、副本【16】份），封面須分別註記「正本」與「副本」字樣。

            - 附件以橫書直式編排，紙張大小採Ａ４規格紙張，若有Ａ３規格紙張，請摺頁為Ａ４規格，頁數不限，不可分冊，得採雙面印刷；並採Ａ４直式左側裝訂1式各【17】份（含正本【1】份、副本【16】份），封面須分別註記「正本」與「副本」字樣。

            - 如工程企劃書及附件份數不足而有影響評分之情形，概由廠商自行負責。

      - 評選委員會之組織與任務

          - 本委員會委員分別由具有與採購案相關專門知識之專家、學者、本署人員或相關單位代表聘兼或派兼之。

          - 本委員會於招標前成立並於完成評選事宜且無待處理事項後解散之，其任務如下：

            - 訂定或審定招標文件之評選項目及標準以及評分方式。

            - 辦理廠商工程企劃書評選評分。

            - 協助機關解釋與評選標準、評選過程或評選結果有關之事項。

          - 在（二）中之評選項目及標準以及評分方式有前例或條件簡單者，得由本署自行訂定或審定，免於招標前成立本委員會為之。但本委員會仍應於開標前成立。

          - 本委員會置召集人1人，副召集人1人，綜理評選事宜；由機關首長或其授權人員核定指派。

          - 本委員會會議由召集人召集之，並為評選會議主席；召集人未能出席或因故出缺時，由副召集人代理之。召開本委員會議時，評選委員應親自出席，不得代理，每次開會應達委員總額二分之一以上，始得進行會議。

          - 本委員會會議之決議，應有委員總額二分之一以上出席，出席委員過半數之同意行之。出席委員中之專家、學者人數應至少二人且不得少於出席委員人數之三分之一。

          - 本委員會成立時，本署一併成立工作小組，協助本委員會辦理與評選有關之作業。

          - 本委員會委員應公正辦理評選。評選及出席會議，應親自為之，不得代理。

          - 本委員會委員及協助評選人員（含工作小組、機關辦理評選作業之承辦人員及受邀請之有關機關人員、學者或專家），對於投標廠商之資料，除供公務上使用或法令另有規定外，應保守秘密，評選後亦同。

          - 本委員會委員有「採購評選委員會委員須知」第六點所列情形之一者，應即辭職或予以解聘。

          - 本委員會委員有前款情形或其他原因未能繼續擔任委員，致委員總額或專家、學者人數未達本法第九十四條第一項關於人數之規定者，應另行遴選委員補足之。

          - 本委員會委員自接獲評選有關資料之時起，不得就該採購案參加投標、作為投標廠商之分包廠商或擔任工作成員。其有違反者，本機關應不決標予該廠商。

      - 評選會議

          - 評分評比作業：

            - 資格標審查合格之投標廠商（以下簡稱受評廠商），始得為評選之對象。

            - 本署原則上於召開評選會議前，將受評廠商所提送之工程企劃書以密件送各評選委員先行審閱。

            - 工作小組依據評選項目或本委員會指定之項目，就受評廠商資料(含工程企劃書)等擬具初審意見，連同受評廠商資料送本委員會供評選評分參考。

            - 受評廠商簡報及答詢：

              - 受評廠商應依本署通知之評選時間及地點參與評選會議，進行工程企劃書簡報並答詢評選委員意見。

              - 簡報及答詢之先後次序，於資格審查後，當日當場進行抽籤決定，資格標審查當日未派員到場參加抽籤者，則由本署代為抽籤決定評選會議之簡報順序並以編列編號A、B、C~為順序，以利評選時評分。

              - 抽籤後受評廠商依序進行簡報及答詢。如有廠商逾時經3次唱名後未到場，視同放棄簡報及答詢權利，評選項目“簡報及答詢”以零分計分。

              - 受評廠商應於本署通知時間、地點出席簡報。本署得依投標文件上之聯絡電話或傳真通知受評廠商出席，經通知或無法通知而未出席者，應由受評廠商自行負責。

              - 受評廠商簡報時間為【15】分鐘，簡報時限前【2】分鐘按鈴1次，結束時按鈴2次，受評廠商應立即停止簡報；接續由評選委員詢問，時間不計，採統問統答；再由受評廠商作綜合答詢，答詢時間以【10】分鐘為限，時限前2分鐘按鈴1次，結束時按鈴2次，受評廠商應立即停止答詢。

              - 受評廠商應自行準備簡報所需之相關設備，本署僅提供投影布幕乙架。

              - 受評廠商參加簡報人數以不超過【5】人為限（含簡報人員、設備操作人員及本計畫工作團隊相關人員），參加簡報人員需為公司負責人或其授權人或工程企劃書組織表所列人員，並請攜帶身分證件（如身分證、健保卡或勞保證明等其他證明文件）備查。

              - 若有簡報時公司負責人或其授權人應出席，若為授權人應攜帶授權書（格式不拘但須用印）。

              - 簡報進行時非簡報廠商應一律退席。

              - 受評廠商簡報及現場答詢，應與評選項目有關。簡報時不得更改廠商投標文件內容。受評廠商另外提出變更或補充資料者，該資料應不納入評選。受評廠商未出席簡報及現場答詢時，不影響投標文件之有效性。簡報時不得提供簡報書面資料。

            - 本委員會評選評分作業適用「採購評選委員會審議規則」辦理，就招標文件評選項目、標準、廠商投標資料及工作小組初審意見，逐項討論後評分。

            - 評選評分方式：

              - 投標廠商若未提送工程企劃書者，該廠商直接判定為不及格廠商，委員毋須評分。

              - 受評廠商評分由各評選委員評選時獨立為之，由各評選委員依據各受評廠商之工程企劃書、簡報及答詢等內容，就評選項目、內容評定分數後，計入序位評比表（如表二）。

              - 本案採序位法評定廠商優勝序位；為方便排序之進行及評選作業，評選項目採配分方式先予評定分數。個別評選委員於各評選項目分別評分後，如有不同廠商之加總分數相同致予相同序位者（例如第2名有2家），其接續之其他廠商序位以1、2、2、4、5方式表示。另第5名以後之廠商均予第5名之序位。

              - 各評選委員完成序位評比表並簽名確認後，交由工作小組將出席評選委員評給各受評廠商之分數及序位，分別填入總表（如表三）。工作小組統計各受評廠商獲各出席委員評定分數時，由本委員會監督複核。

            - 經本委員會評選結果，如有二分之一以上出席委員核給受評廠商之得分不及格者(及格分數為【75.0】分(含)以上)，即判定該廠商為不合格廠商，不列入序位名次排序。若所有受評廠商皆為不合格廠商，本招標應予廢標。

          - 評定作業：

            - 工作小組於委員評選後，將評選結果彙整製作總表，由參與評選全體委員簽名或蓋章。其内容有修正者，應經修正人員簽名或蓋章。

            - 各受評廠商之評分結果，其所標示之各出席委員姓名，得以代號代之。

            - 本委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有異時，應由本委員會或該個別委員敘明理由，並列入會議紀錄。

            - 不同委員之評選結果有明顯差異時，召集人應提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複評。複評結果仍有明顯差異時，本委員會得作成下列議決或決議：

              - 維持原評選結果。

              - 除去個別委員評選結果，重計評選結果。

              - 廢棄原評選結果，重行提出評選結果。

              - 無法評定最有利標廠商。

            - 評選委員對於會議之決議有不同意見者，得要求將不同意見載入會議紀錄或將意見書附於會議紀錄，以備查考，本委員會不得拒絕。

            - 機關對於本委員會違反本法之決議，不得接受；發現評選作業有足以影響採購公正之違法或不當行為者，依本法第48條第1項第2款規定不予開標決標。其涉及違法失職行為者，應依相關規定懲處。

            - 【本評選辦法採用依招標文件載明之固定價格給付】，以序位第一且經評選委員會過半數決定為最有利標廠商(如表四、五)，本委員會評定本標案最有利標結果，經本署首長或其授權人員核定後，召開決標會議，製作決標紀錄。（本案無協商措施）

            - 評選結果序位第一之廠商有二家以上，且均得為決標對象時，以【擇配分最高之評選項目「施工及關鍵課題之規劃」之得分合計值較高者決標】，仍相同者，抽籤決定之。但其綜合評選次數已達本法第五十六條規定之三次限制者，逕行抽籤決定之，結果登錄於序位相同統計表(如表六)，抽籤決定之執行方式如下：

              - 抽籤者：

                - 由該等廠商負責人或備有授權書之授權代理人抽籤。

                - 廠商代表需於工作小組通知後20分鐘內到場抽籤，逾時則由評審委員會推派委員代抽。

              - 抽籤方式：先抽「順位籤」，再抽「名次籤」。

                - 順位籤：由工作小組準備與抽籤廠商家數相同之順位籤，再由各抽籤廠商猜拳決定抽籤順序後依序抽「順位籤」。抽到第1順位者為第1優先抽「名次籤」；抽到第2順位者為第2優先抽「名次籤」；以此類推。

                - 名次籤：由工作小組準備與抽籤廠商家數相同之名次籤，再由各抽籤廠商依所抽「順位籤」之順序，依序抽「名次籤」。依各廠商所抽「名次籤」為本評選結果之名次。抽到第1名者為第1名，抽到第2名者為第2名，以此類推。

            - 第2名以後之廠商若序位合計值相同時，比照前項程序辦理。

            - 第2、3名如未經評選委員會過半數決定，經評選委員會決議得予宣布名次從缺。

            - 評選結果應通知廠商，最有利標廠商及未達評選標準廠商，其【序位】評比結果應一併通知受評廠商。

      - 評選項目及標準

| 項次 | 評選項目 | 評選內容 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履約能力及職業安全衛生之過去績效 | (1)廠商近【10】年內完成與本工程規模相當、性質類似之具代表性完工工程實績（含公私部門）。 (2)廠商近5年內依政府採購法第103條列為拒絕往來廠商紀錄、施工查核成績紀錄、公共工程職災件數之情形。 (3)廠商5年內本身金質獎（以施工廠商資格得獎為限）、金安獎、安全衛生優良公共工程獎、依營造業法相關規定經複評合格並公告之優良營造業者及其他獎項等獲獎情形。 (4)廠商近5年內承攬本署工程標案之履約績效、有無逾期履約或提前完工紀錄、有無減價收受等情形。 (5)近5 年內各機關依「公共工程施工廠商履約情形計分要點」辦理計分結果之紀錄。 | 【20】 |
| 2 | 施工及關鍵課題之規劃 | (1)對本工程之瞭解、各分項工程之施工方法與程序、施工機具、界面整合、進度管理、完工驗收、測試運轉及施工動線等施工規劃。 (2)主要材料及設備安排規劃等。 | 【30】 |
| 3 | 各項管理規劃 | (1)品質管理規劃。 (2)環境保護、交通維持、防汛及安全衛生管理規劃(含緊急應變處理)。 | 【10】 |
| 4 | 工程專案組織【及財務】能力 | (1)工程專案組織成員及其學經歷(含專長、責任與專業技術檢定或訓練之證照或合格證書)、相關專業證照及過去承辦案件資歷。 (2)廠商財務狀況，最近1年度淨值與本標公告預算金額比值、流動資產與流動負債比值、總負債金額與淨值比值及最近3年有無退票情形。 | 【10】 |
| 5 | 創意承諾 | (1)投標廠商為本工程所提供之各式創意承諾，例如提升建器材設備等級、促進工程品質、縮短工期、延長保固期限、採用綠色商品....等。 (2)投標廠商承諾…。 | 【20】 |
| 6 | 廠商企業社會責任(CSR)指標 | (1)為員工加薪 A.近一年內曾替員工普遍性加薪： 說明事項：(1)普遍性加薪，係指事業單位80%以上員工獲得加薪。(2)配合勞動部公告之基本工資依法調升者非屬加薪。 給分標準：加薪幅度4%以上者，得分2分；加薪幅度2%以上未達4%者，得分1分；加薪幅度未達2%者，得分0.5分。 B.於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資 (不含加班費)至少新臺幣（下同）3萬元以上： 說明事項：給與全職從事本採購案之員工薪資，係指該等員工之平均薪資，包含獎金及額外津貼。 給分標準：員工薪資須3萬元以上，並依提供員工薪資之高低，給予0~2分。 (2)提供員工「工作與生活平衡」措施： 說明事項：相關措施項目如：友善家庭措施(如育嬰假或侍親假)、友善性別(含多元性別)、友善族群（含對不同族群之友善措施，例如廠商運用多元文化議題辦理內部訓練，藉以提升員工對於多元文化之認知及素養，或超額進用原住民族員工）、友善中高齡者及高齡者、友善身心障礙或弱勢團體人士、員工協助方案、企業托兒、健康促進、彈性工時與工作安排措施（如因家庭照顧或健康因素，提供彈性調整工作時間、地點或內容等）。 給分標準：依提供相關措施項目之數量多寡及內容優劣，給予0~1分。 (3)辦理綠色採購： 說明事項：廠商採購綠色產品於環保署「民間企業及團體綠色採購申報平臺」完成申報綠色採購。 給分標準：最近一年度綠色採購申報金額達新臺幣40萬元以上者，給予1分；未達40萬元者，依申報金額與40萬元之比率給分（計算至小數點第1位，小數點第2位四捨五入）。 | 【6】 |
| 7 | 簡報與答詢 | 簡報清晰程度，對委員問題之掌握及答詢切題程度。 | 【4】 |

註：

1.拒絕往來紀錄－由政府電子採購網查詢，由本機關密碼進入查詢（採購輔助> 廠商管理>拒絕往來廠商）。
（http://web.pcc.gov.tw/vms/rvlmd/ViewQueryRV.do）

2.施工查核紀錄、金質獎紀錄、職災件數－由公共工程標案管理資訊系統查詢（統計分析 > 廠商分析 > 廠商履歷表）。
(http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin承攬廠商公共工程履歷查詢）

3.優良營造業－由內政部營建署之全國建築管理資訊系統入口網查詢（http://cpabm.cpami.gov.tw/SearchPage2.jsp?url=/search/clis/TchInfo.jsp）。

4.重大職災及金安獎（或「推動職業安全衛生優良公共工程獎」），職災部份由公共工程標案管理資訊系統查詢（統計分析 > 廠商分析 > 廠商履歷表），金安獎（或「推動職業安全衛生優良公共工程獎」）之資料公佈於勞動部職業安全衛生署網站（http://www.osha.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=244）。

5.廠商投標文件內容於各子項之表現及評分原則：

（1）屬優者（高水準，明顯超越需求；給予各子項85%～100%之評分）

（2）屬普通者（一般水準，符合需求；給予各子項70%～84%之評分）

（3）屬劣者（無資料、有錯誤、不符合需求；給予各子項0%~69%之評分）

（4）投標廠商未提送服務建議書者，該廠商直接判定為不及格廠商，委員毋須評分。

（5）各子項內有扣分或計分方式者，從其條件。

      - 獎勵優良廠商參與投標評選辦法

發給獎勵金之規定辦理如下：

- 投標廠商序位名次第1名為最有利標廠商，不另撥發獎勵金。

- 投標廠商序位名次第2名給予獎勵金新臺幣【2】萬元，投標廠商序位名次第3名給予獎勵金新臺幣【1】萬元，其他序位名次無獎勵金，惟經評選委員會決議序位名次從缺者不發給獎勵金。

- 序位名次第1名廠商經半數以上出席評選委員決定最有利標廠商從缺者，則序位名次第1、2名廠商依序遞補獲得原序位名次第2、3名獎勵金。

- 本署完成與序位名次第1名最有利標廠商簽約手續後，始辦理序位名次第2、3名獎勵金核撥，領取獎勵金之廠商應將「工程企劃書」製成光碟片送交本署，以該廠商為著作人，本署取得著作財產權，該廠商並承諾對機關及其授權之第三人不行使其著作人格權。

      - 其他

          - 本評選須知及得標廠商之工程企劃書及附件均為契約之一部分，並作為後續履約、提送品質計畫、施工計畫及職安計畫等之依據。應不低於其工程企劃書內容，惟若契約規定優於工程企劃書內容時，仍應依契約規定辦理。

          - 工程企劃書附件中所檢附工地專業組織人員（專任工程人員、工地主任、品質管理人員、勞工（職業）安全衛生管理人員及工程師）得標廠商於開工後人員若有特殊情形需更換，應不低於工程企劃書所檢附之上述人員之專業資格且須提前於更換前1個月報經甲方同意備查後方能更換。

          - 得標廠商之工程企劃書及相關投標文件涉及著作權部分為廠商所有，但本署擁有使用權及修改權。

          - 投標廠商應保證投標文件內之所有文件、資料等均未違法使用第三者之智慧財產權與專利權。若有侵害第三者之智慧財產權與專利權時，投標廠商應負擔所有之賠償費用及一切法律責任，與本署無涉。

          - 投標廠商對所列參與本案之工地專業組織人員之學經歷及專長以及相關類似工程之實績經驗與資料說明，應保證屬實，若於評選過程中經舉證與事實不符，且由本委員會認定後，該分項不計分；若於簽訂契約後，經舉證與事實不符，則依本法第五十條規定辦理。

          - 投標廠商應隨時上網自行檢核工程履歷相關資料，確保資料之正確性，如有疑義應自行洽相關單位更正，於開標日後評選會議前由本署工作小組自網站查詢工程履歷資料作為評選評分之依據。投標廠商同意本署依查詢資料進行評選評分作業，資料如有錯誤應由投標廠商自行承擔結果。

          - 本須知未盡事宜部分，應依招標文件、本法及其子法、其他相關法令規定或本委員會決議辦理。

「衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程」工程採購最有利標案

投標廠商審查作業自我檢核審查表（表一）

| 廠商名稱 （若為共同投標廠商請分別填列） |  | ○○○○○○○○廠商 |  |  | ○○○○○○○○廠商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工程企劃書附件應附文件 | 有 | 無 | 備註 | 有 | 無 | 備註 |
| 1 | 獲獎獎項證明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 廠商近【10】年具代表性完工工程相關證明文件（如為公共工程應檢附工程結算驗收證明書） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 廠商近5年承攬本署完工工程之工程結算驗收證明書 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 專任工程人員學經歷（含技師證書及受聘證明影本） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工地主任學經歷（含訓練之證照或合格證書影本） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 品質管理人員學經歷（合格證書影本） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 職業安全衛生管理人員學經歷（含專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程師人員之學經歷(含專長、專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 上一會計年度或最近一年度財務報告(報表) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 加薪公文或公告、團體協約、勞資會議紀錄、工資清冊等，足以證明事業單位內勞工加薪文件。(調整勞保投保薪資資料非屬證明文件) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 工資清冊、投標文件內載有人員薪資之報價清單等，足以證明事業單位內勞工薪資文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 勞動契約、工作規則或公告、團體協約、勞資會議紀錄、員工性別人數及比率文件、進用身心障礙或弱勢團體人士之人數及比率文件、進用中高齡者及高齡者之人數及比率文件、超額進用原住民員工之人數及比率文件，或其他足以證明之文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 最近一年度於環保署「民間企業及團體綠色採購申報平臺」下載之「綠色採購金額證明文件」。 |  |  |  |  |  |  |

投標廠商：

投標廠商：

負責人：

「衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程」

工程採購最有利標評選作業評選委員序位評比表（表二）

(適用序位法)

評選日期：   年  月  日

| 評分項目 |  | 配分 | 廠商序號 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B |  | C | D |  | E |
| 一、履約能力及職業安全衛生之過去績效 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、施工及關鍵課題之規劃 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、各項管理規劃 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工程專案組織及財務能力 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、創意承諾 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、廠商企業社會責任(CSR)指標 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、簡報與答詢 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商序位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 意 見 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：

- 本案採序位法評定廠商優勝序位；為方便排序之進行及評選作業，評選項目採配分方式先予評定分數。個別評選委員於各評選項目分別評分後，如有不同廠商之加總分數相同致予相同序位者（例如第2名有2家），其接續之其他廠商序位以1、2、2、4、5方式表示。另第5名以後之廠商均予第5名之序位。

- 本案及格分數【75.0】分(含)以上，如有二分之一以上出席委員核給之得分不及格者，為不合格廠商，不列入序位名次排序。

- 本表經委員填寫並簽名確認後：(1)交予工作小組前，評選委員若需修正，則由工作小組另發空白本表予委員重新填寫，原表請委員自行作廢。(2)交予工作小組後，工作小組或委員發現得分加總錯誤者，則由工作小組另發空白本表予委員，委員應在各項得分不得變更的情形下重新累計得分，原表由工作小組註記「得分加總錯誤作廢」後併存。

- 本表經評選委員簽名密封後交由工作小組統計於總表。

- 本表未盡事宜，由出席委員提交召集人另行議定之。

評選委員編號：                 評選委員簽名：

簽章後彌封

「衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程」

工程採購最有利標評選作業總表(序位法)（表三）

評選日期：  年    月   日

| 廠商序號 |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分及序位 委員代號 |  |  | 得分合計 |  | 序位 |  | 得分合計 |  | 序位 |  | 得分合計 |  | 序位 |  | 得分合計 |  | 序位 |  |
| 委員（１） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委員（２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商標價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評定得分不及格廠商之委員人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  | □合格□不合格 |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |
| 序位合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位名次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部評選委員 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 職稱或職業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出席或缺席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依評選須知規定，本案及格分數【75.0】分(含)以上，如有二分之一以上出席委員核給之得分不及格者，為不合格廠商，不列入序位名次排序。 評選結果： □經半數以上出席評選委員同意，○廠商○○○有限公司，序位名次第1名，為最有利標。 □經半數以上出席評選委員同意，○廠商○○○有限公司，序位名次第2名。 □經半數以上出席評選委員同意，○廠商○○○有限公司，序位名次第3名。 □廢標，原因說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他記事 | 1.評選委員是否先經逐項討論後，再予評分： 2.不同委員評選結果有無明顯差異情形（如有，其情形及處置）： 3.評選委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有無差異情形（如有，其情形及處置）： 4.評選結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：

- 本評選委員會評選結果是否有明顯差異，得參採行政院公共工程委員會「最有利標作業手冊」列舉可能類型如下：

第1類型：2家廠商參與評選，同一廠商，有委員評定其序位為第1，同時亦有委員評定其序位為第2。

第2類型：3家（含）以上廠商參與評選，同一廠商，有委員評定其序位為最優，同時亦有委員評定其序位為最差。

第3類型：同一廠商之評選分數，有委員評定為高分，亦有委員評定為不及格分數。

第4類型：同一廠商之同一評選項目，不同委員之評選結果，有委員評定為高分，亦有委員評定為很低分。

第5類型：序位和最低之第1名廠商，但評選委員評定其序位第一非為最多者之情形。

- 評選結果應再次徵詢評選委員意見，並經出席委員過半數同意，列入會議紀錄，其結果應簽報本署署長或其授權人員核定。

出席評選委員簽名：

────────  ────────  ────────  ────────

────────  ────────  ────────  ────────

────────  ────────  ────────  ────────

「衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程」(表四)

同意序位名次為第1名及第2、3名

年    月    日

評選最有利標廠商評選結果：

1.編號     號廠商【序位合計總數】最低，同意序位名次為第1名，即為最有利標（請予勾選（V））

- 同意

- 不同意

理由：

2.編號     號廠商【序位合計總數】次低，同意序位名次為第2名。（請予勾選（V））

- 同意

- 不同意

理由：

3.編號     號廠商【序位合計總數】第3順位低，同意其序位名次為第3名。（請予勾選（V））

- 同意

- 不同意

理由：

彌封線

評選委員編號： （      ）   	     評選委員簽章：

簽章後彌封

「衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程」(表五)

年   月   日

評選最有利標廠商及第2、3名廠商 評選結果：

編號    號廠商【序位合計總數】最低，同意為第1名，即為最有利標。

編號    號廠商【序位合計總數】次低，同意為第2名。

編號    號廠商【序位合計總數】第3順位低，同意為第3名。

|  | 第1名 |  | 第2名 |  | 第3名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 同意 | 不同意 | 同意 | 不同意 | 同意 | 不同意 |
| 委員（1） |  |  |  |  |  |  |
| 委員（2） |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 是否經出席委員過半數同意 | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  |

召集人簽名：

評選委員簽名：

主辦單位簽名：

「衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程」(表六)

評選最有利標廠商　　序位相同統計表

| 序位相同廠商 名稱 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委員（１） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委員（２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 統 | 計 | 結 | 果 |  |  |  |  |
| 各委員評比評選項目【施工及關鍵課題之規劃】得分合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位總數相同，以評選項目【施工及關鍵課題之規劃】得分合計比較後之序位名次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位總數相同且評選項目【施工及關鍵課題之規劃】得分合計相同，抽籤後之序位名次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

召集人簽名：

評選委員簽名：

主辦單位簽名：

附件1

「衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程」

工程採購最有利標

工程企劃書

承攬廠商：

印

負 責 人：

印

地    址：

中華民國    年     月      日

印

印