投 標 評 估 報 告 表

昭雄營造

| 工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 標 條 件 | 業主：新竹市政府 工程地點：新竹市東南街學府路交叉口 開標日期：目前公開閱覽1/2~1/8 工程期限：600日內竣工 押標金：1,200萬元整(600萬) 付款方式：每月得申請估驗計價1次 保固年限：非結構3年結構5年植栽1年 結構種類：SRC 總樓地板面積：4003.4M2 (1211.03坪) |  |  |  | 建築師：吳建志賴人碩聯合建築師事務所 開工日期：機關通知日起7日內 寄標日期： 逾期罰則：1 ‰ 預付款：無 保留款：5%(2%) 保固金：1%(0.5%) 層數：地下 0 層、地上 5 層 物價調整補貼：依■行政院主計總處2.5% |  |
| 業 主 徵 信 | 1.財務狀況： 2.公司規模： 3.公司管理制度： 4.公司以往信譽： 5.其他：本案預算金額：新臺幣241,995,711元整。 199826元/坪 ■行政院公共工程委員會公共工程金質獎之得獎廠商，減收原應繳額度之50%。 |  |  |  |  |  |
| 合 約 預 審 | - 是否提供合約： 履約保證金■行政院公共工程委員會公共工程金質獎之得獎廠商，減 收原應繳額度之50%。(■契約金額之百分之十) 2.合約適法性：估驗計價保留款額度，特優者減低為2%，優等者減低為3%，佳作者減低為4%， 3.我方不利條文： 4.其他：■(1)依採購法第25條規定允許廠商共同投標(招標文件已附共同投標協議書)；廠商家數上限為■二家 廠商應繳納結算總價1%之保固保證金 ■服務建議書一式 12份 |  |  |  |  |  |
| 評估結論：□擬積極參與競標 ▓可嚐試競標 □條件差不擬參與 |  |  |  |  |  |  |
| 說 明 |  |  |  |  |  |  |
| 總經理 |  |  | 管理部 | 工務部 |  | 業務部 |

本表單編號：ZS-EP-03R03B